แบบรายงานการประชุม ครั้งที่ 3

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564

ประชุมรายงานความคืบหน้าระบบ ผ่าน โปรแกรมกูเกิลมีตติ้ง

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. บริษัท เอไอ เทคโนเวชั่น จำกัด
   1. นายศุภสิทธิ์ วัจนดิลก
   2. นายศรัณย์ ยิ้มแฉล้ม
   3. นายเอกพจน์ เพชรแก้ว
2. พ.ต.หญิง กนนกพร วงศ์อนันต์กิจ อายุรแพทย์ โรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี
3. ร.ต.หญิง มัณฑนา บรรลิขิตกุล เภสัชกร, หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. ร.ท.หญิง จาฏุพัจน์ ปัญจมาตย์ พยาบาลประจำแผนก OPD
5. ร.ต.หญิง ระวีวรรณ ลาภนิเชษฐไพบูลย์ หัวหน้างานโภชนาการ

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

เรื่องในที่ประชุม 1. รายงานความคืบหน้าการออกแบบหน้าจอ Web Application

2. ชี้แจงเรื่องการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล HOSXp

3. สิ่งที่ทางโรงพยาบาลต้องส่งให้กับทางทีมผู้พัฒนาระบบ

4. สิ่งที่ทางทีมผู้พัฒนาระบบต้องส่งให้กับทางโรงพยาบาลฯ  
 5. เรื่องเพิ่มเติม

เนื้อหาในที่ประชุม

1. รายงานความคืบหน้าการออกแบบหน้าจอ Web Application

ทางทีมผู้พัฒนาระบบได้ทำการออกแบบหน้าจอของระบบดังต่อไปนี้

Graphical user interface, website

Description automatically generated

หน้าจอการลงชื่อเข้าใช้งาน

Graphical user interface

Description automatically generated

หน้าจอภาพรวมระบบ

Graphical user interface, application

Description automatically generated

หน้าจอรายชื่อผู้ป่วยของแพทย์ผู้รักษา

Graphical user interface, application

Description automatically generated

หน้าจอเพิ่มผู้ป่วยให้กับแพทย์ผู้รักษา

Graphical user interface, application

Description automatically generated

หน้าจอเมนูหลัก

Graphical user interface, application

Description automatically generated

หน้าจอแสดงประวัติผู้ป่วย

Graphical user interface, application, website

Description automatically generated

หน้าจอแสดงโรคที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

Graphical user interface, application

Description automatically generated

หน้าจอรายละเอียดของโรคปัจจุบัน

Graphical user interface, application

Description automatically generated

หน้าจอแสดงผลแลปของผู้ป่วย

Graphical user interface, application

Description automatically generated

หน้าจอแสดงรายการยาที่ใช้อยู้ในปัจจุบันและยาที่แพ้

Graphical user interface, application

Description automatically generated

หน้าจอแสดงรายการใบส่งตัวผู้ป่วย

Graphical user interface, application

Description automatically generated

หน้าจอเพิ่มใบส่งตัวผู้ป่วย

Graphical user interface

Description automatically generated

หน้าจอแสดงผลใบแจ้งผลการรักษาของผู้ป่วยรายนั้น ๆ

Graphical user interface

Description automatically generated

หน้าจอใบแจ้งผลการรักษา

Graphical user interface, application

Description automatically generated

หน้าจอรายชื่อโรงพยาบาล

Graphical user interface

Description automatically generated

หน้าจอเพิ่มรายชื่อโรงพยาบาล

Graphical user interface, application, table

Description automatically generated

หน้าจอแสดงกลุ่มผู้ใช้งาน

Graphical user interface, application

Description automatically generated

หน้าจอเพิ่มกลุ่มผู้ใช้งานระบบ

Graphical user interface, application

Description automatically generated

หน้าจอแสดงรายชื่อผู้ใช้งานระบบ

Graphical user interface

Description automatically generated

หน้าจอเพิ่มผู้ใช้งานระบบ

1. เรื่องชี้แจงเรื่องการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล HOSXp

ทางทีมงานผู้พัฒนาระบบขอชี้แจงว่าตัวระบบจะไม่เชื่อมต่อกันแบบ Realtime (เนื่องจากการดึงข้อมูลแบบ Realtime นั้นจะติดลิขสิทธิ์ของโปรแกรม HOSXp) แต่จะทำการเชื่อมต่อโดยการตั้งเวลาในการ  
ดึงข้อมูลมาจากฐานข้อมูล HOSXp โดยระยะเวลาหรือความถี่ในการดึงข้อมูลนั้นจะทำการตกลงกันอีกครั้งหลังพัฒนาโปรแกรมเสร็จสิ้น โดยเบื้องต้นทางทีมผู้พัฒนาระบบจะทำการตั้งเวลาเริ่มต้นไว้ที่ 15 - 20 นาทีต่อการดึงข้อมูล 1 ครั้ง

1. สิ่งที่ทางโรงพยาบาลต้องส่งให้กับทางทีมผู้พัฒนาระบบ
   1. รบกวนทางโรงพยาบาลฯ Back Up ฐานข้อมูลของ HOSXp ของทางโรงพยาบาลฯ เพื่อนำข้อมูลนั้นมาใช้ในการพัฒนาระบบ โดยข้อมูลที่ถูกนำมานั้นทางทีมผู้พัฒนาระบบจะทำการจำรองใน Server ที่ใช้พัฒนาระบบของทางบริษัทเอง
2. สิ่งที่ทางทีมผู้พัฒนาระบบต้องส่งให้กับทางโรงพยาบาลฯ
   1. สรุปการประชุมครั้งที่ 1 – 3
   2. ไฟล์ Prototype Web Application ในการประชุมครั้งที่ 3
3. เรื่องเพิ่มเติม
   1. ทางโรงพยาบาลให้ทางทีมผู้พัฒนาระบบทำการจัดหาข้อมูล server จำนวน 1 เครื่องสำหรับใช้  
      ในการเชื่อมโยงระบบโดยมีวงเงินสำหรับจัดซื้อไม่เกิน 40,000 บาท

จบประชุมเวลา 15.00 น.

..............................................................

นายศรัณย์ ยิ้มแฉล้ม

บริษัท เอไอ เทคโนเวชั่น จำกัด

ผู้จัดทำเอกสาร