แบบรายงานการประชุม ครั้งที่ 1

วันที่ 7 มิถุนายน 2564

# ประชุมเก็บความต้องการและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน 
ผ่านการประชุมออนไลน์ (ZOOM Meeting)

ผู้เข้าร่วมประชุม

- บริษัท เอไอ เทคโนเวชั่น จำกัด

- พ.ต.หญิง กนนกพร วงศ์อนันต์กิจ อายุรแพทย์ โรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี

- ร.ต.หญิง มัณฑนา บรรลิขิตกุล เภสัชกร, หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

- ร.ท.หญิง จาฏุพัจน์ ปัญจมาตย์ พยาบาลประจำแผนก OPD

- ร.ต.หญิง ระวีวรรณ ลาภนิเชษฐไพบูลย์ หัวหน้างานโภชนาการ

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

เรื่องในที่ประชุม	1. แนะนำตัวเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

2. แนะนำบริษัท

3. แนะนำโรงพยาบาล

4. เรื่องที่เป็นปัญหา

5. สิ่งที่โรงพยาบาลอยากได้ (Requirement)

เนื้อหาในที่ประชุม

- แนะนำตัวเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

  - ทีมโรงพยาบาลประกอบด้วยบุคคลากร 4 คน ได้แก่

    - พ.อ.ชัยอนันต์ สงวนพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี

    - พ.ต.หญิง กนนกพร วงศ์อนันต์กิจ อายุรแพทย์ โรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี

    - ร.ต.หญิง มัณฑนา บรรลิขิตกุล เภสัชกร, หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

    - ร.ท.หญิง จาฏุพัจน์ ปัญจมาตย์ พยาบาลประจำแผนก OPD

    - ร.ต.หญิง ระวีวรรณ ลาภนิเชษฐไพบูลย์ หัวหน้างานโภชนาการ

- แนะนำบริษัท

  - ทีมบริษัทประกอบด้วยบุคลากร 5 คน ได้แก่

    - นายศุภสิทธิ์ วัจนดิลก กรรมการผู้จัดการบริษัท เอไอ เทคโนเวชั่น จำกัดและProject Manager

    - นางสาววศิชาภาวิ์   สิริพฤทธิโนทัย รองกรรมการผู้จัดการบริษัท เอไอ เทคโนเวชั่น จำกัดและ Project Coordinator and IT Service Desk (PCo)

    - นายศรัณย์ ยิ้มแฉล้ม Implementer (IMP) และ Technical Support (Tech)

    - นายนายชินดนัย พีรพัฒนไพบูลย์ System Analysis (SA)

    - นายเอกพจน์ เพรชแก้ว Developer (Dev)

    - นายวิชชยะ บูรณบุรุษธรรม Developer (Dev) และ Implementer (IMP)

- แนะนำโรงพยาบาล

  - โรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่โรงพยาพยาบาลในสังกัดกองทัพบกซึ่งก่อตั้งขึ้นตามพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเจ้าสิริกิติ์ พระบริมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีหลวง โดยมีคำร้องขอขององค์การสหประชาชาติ ในการจัดตั้งกำลังเข้าช่วยเหลือรัฐบาลของสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อทำการยับยั้งฝ่ายคอมมิวนิสต์เกาหลีเหลือ ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2493 จนถึงปัจจุบัน โดยปัจจุบันโรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินีเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีภารกิจรับผิดชอบในการให้บริการช่วยเหลือสนับสนุนทั้งทางหัตถกรรมและการควบคุมโรคติดต่อหรือแม้กระทั้งการส่งต่อผู้ป่วยเพื่อทำการรักษา ทางโรงพยาบาลฯมีการรักษาประชากรโดยรวมจำนวนประมาณ 24,207 คนต่อปี

- เรื่องที่เป็นปัญหา

  - การส่งตัวผู้ป่วยต้องใช้เอกสารที่เป็นกระดาษซึ่งจะเพิ่มโอกาศที่จะสัมผัสเชื้อโรคติดต่อกันผ่านใบส่งตัว

  - การสูญหายของใบส่งตัว

  - ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อใบส่งตัว

  - การไม่ตอบกลับของแพทย์โรงพยาบาลปลายทาง

- สิ่งที่โรงพยาบาลอยากได้

  - อยากได้ระบบการจัดการผู้ป่วยเพื่อการส่งต่อและลดการสัมผัสกันผ่านกระดาษ

  - อยากได้ระบบโมบายแอปลิเคชั่นที่ผู้ป่วยสามารถให้แพทย์ที่ทำการรักษาในโรงพยาบาลอื่นดูอาการ โรคหรืออย่าที่ใช้ในการรักษาปัจจุบันได้

- เรื่องเพิ่มเติม

  - ทางบริษัทจะทำการออกวิเคราะห์ปัญหาและทำการออกแบบตัวอย่างระบบและนัดวันเพื่อรายงานความคืบหน้าระบบอีกครั้ง

จบประชุมเวลา 16.00 น.

..............................................................

นายศรัณย์ ยิ้มแฉล้ม

บริษัท เอไอ เทคโนเวชั่น จำกัด

ผู้จัดทำเอกสาร