Software Configuration

Ai – HealthCare

เวอร์ชั่น: 1.0

จัดทำโดย: Saran Y.

วันที่จัดทำเอกสาร: 07/07/2564

ประวัติการจัดทำเอกสาร

| ลำดับ | เวอร์ชั่น | รายละเอียดการดำเนินการ | ผู้ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.0 | จำทำ Software Configuration | Saran Y. (07/07/2564) |

สารบัญ

ประวัติการจัดทำเอกสาร	1

สารบัญ	2

Introduction	3

CM Environment	3

Access Control	3

Configuration items	3

Configuration & Change Control	3

Project Baselines	3

Versioning Guidelines	3

Backup and recovery Strategy	3

Release Procedure	3

CM Baseline Audit	3

- Introduction

จุดประสงค์การทำเอกสารนี้ คือ การอธิบายกฎ และ วิธีการของ Configuration Management ซึ่งจะใช้ระหว่างการพัฒนาระบบ Ai – HealthCare

ภายใน Configuration Management จะประกอบด้วย หัวข้อ ดังนี้

- แนะนำวัตถุประสงค์และภาพรวมของเอกสาร

- อธิบายเกี่ยวกับการควบคุมในส่วนของ Development, Test และ Installation

- list items, configuration manage สำหรับ project

- อธิบายถึงการตั้ง Version ของ software และ เอกสาร

- อธิบายถึงการ Backup และ recovery

- อธิบายถึง release procedure และ release criteria

กลุ่มเป้าหมายผู้ที่จะใช้เอกสารนี้ คือ Project Team Members, Configuration Controller (CC), system administrator and QA team members.

- CM Environment

- Access Control

  - Development Area

| Role / Authorities | Select | Read | Write | Change | Full Control | DB Admin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM | Y | Y | N | Y | Y | Y |
| PCo | Y | N | N | Y | Y | N |
| SA | Y | Y | N | Y | Y | Y |
| Dev | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Tech | Y | N | N | N | N | Y |
| Imp | Y | N | N | N | N | Y |

  - Test Area

| Role / Authorities | Select | Read | Write | Full Control | DB Objects | DB Admin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM | Y | Y | N | Y | Y | Y |
| PCo | Y | Y | N | Y | N | N |
| SA | Y | Y | N | Y | Y | Y |
| Dev | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Tech | Y | Y | N | N | Y | Y |
| Imp | Y | Y | N | N | Y | Y |

  - Installation Test Area

| Role / Authorities | Select | Read | Write | Full Control | DB Objects | DB Admin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM | Y | Y | N | Y | Y | Y |
| PCo | Y | Y | N | Y | N | N |
| SA | Y | Y | N | Y | N | N |
| Dev | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Tech | Y | Y | N | Y | Y | Y |
| Imp | Y | Y | N | Y | Y | Y |

- Configuration items

- Configuration & Change Control

- Project Baselines

- Versioning Guidelines

- Backup and recovery Strategy

- Release Procedure

- CM Baseline Audit