ขอบเขตการดำเนินงาน

Statement Of Work

Ai - HealthCare

เวอร์ชัน: 1.0

จัดทโดย: Saran K.

วันที่จัดทำเอกสาร: 18 / 06 / 2564

ประวัติการจัดทำเอกสาร

| ลำดับ | เวอร์ชั่น | รายละเอียดดำเนินการ | ผู้ดำเนินการ (วันที่ดำเนินการ) | ผู้อนุมัติ (วันที่อนุมัติ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.0 | จำทำขอบเขตการดำเนินงาน (Statement Of work) | Saran Y. (07/06/2564) |  |
| 2 | 1.0 | อนุมัติขอบเขตการดำเนินงาน |  |  |

ขอบเขตการดำเนินงาน (Statement Of Work)

ระบบงานการส่งต่อผู้ป่วยและประวัติผู้ป่วย

Ai – HealthCare

- ความเป็นมา

โรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี เป็นโรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบกซึ่งก่อตั้งขึ้นตามพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเจ้าสิริกิติ์ พระบริมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีหลวง โดยมีคำร้องขอ
ขององค์การสหประชาชาติ ในการจัดตั้งกำลังเข้าช่วยเหลือรัฐบาลของสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อทำการยับยั้งฝ่ายคอมมิวนิสต์เกาหลีเหลือ ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2493 จนถึงปัจจุบัน โดยปัจจุบันโรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินีเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีภารกิจรับผิดชอบในการให้บริการช่วยเหลือสนับสนุนทั้งทางหัตถกรรมและการควบคุมโรคติดต่อหรือแม้กระทั้งการส่งต่อผู้ป่วยเพื่อทำการรักษา ทางโรงพยาบาลฯมีการรักษาประชากรโดยรวมจำนวนประมาณ 24,207 คนต่อปีหรือเฉลี่ยโดยแล้วจะให้บริการอยู่ที่ 
66 – 67 คนต่อวัน และจะมีการส่งต่อผู้ป่วยไปรักษายังโรงพยาบาลปลายทางหรือโรงพยาบาลศูนย์ของจังหวัดประมาณ 9,682 คนต่อปี หรือโดยเฉลี่ยแล้วจะมีการส่งต่อผู้ป่วยอยู่ที่ 26 – 27 คนต่อวันโดยทางโรงพยาบาลยังมีการพยากรอัตราผู้ป่วยไว้ว่าจะมีการให้บริการและการส่งต่อเพิ่มขึ้นประมาณ 
5 – 10 เปอร์เซ็นต์ในปีถัดไป

ปัจจุบันทางโรงพยาบาลจะต้องทำการส่งต่อผู้ป่วยโดยใช้เป็นเอกสารการส่งตัวแบบกระดาษซึ่งมีการสูญหายของใบส่งตัวบ่อยครั้ง ทำให้ทางโรงพยาบาลต้องทำการคัดลอกสำเนาในส่งตัว
ให้กับผู้ป่วยหริอญาติผู้ป่วยใหม่ซึ่งจะเป็นการเพิ่มภารงานให้กับทางเจ้าหน้าที่ของทางโรงพยาบาลและยังเป็นการเพิ่มการใช้กระดาษโดยไม่จำเป็น อีกทั้งในสถานการณ์ปัจจุบันการใช้กระดาษยังสามารถเพิ่มการสัมผัสมือกันผ่านทางกระดาษแบบไม่ตั้งใจซึ่งอาจจะเป็นการส่งต่อเชื้อโรคจากบุคคลสู่บุคคลได้ ซึ่งปัญหาดังที่กล่าวมาข้างต้นนั้นสามารถลดลงได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital Transformation) ระหว่างหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานและประชาชน โดยการนำข้อมูลและกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลที่มีอยู่เข้าสู่รูปแบบดิจิทัล จึงจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาโปรแกรมระบบการส่งต่อผู้ป่วยและประวัติผู้ป่วยขึ้น เพื่อเป็นการลดการสูญหายของเอกสารและเป็นการลดการการสัมผัสกันระหว่างตัวบุคลากรทางการแพทย์กับตัวผู้ป่วยหรือระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับบุคคลากรทางการแพทย์เอง และลดปัญหาต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ ทางโรงพยาบาลค่าย
นวมินทราชินีจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญมาดำเนินการให้ครอบคลุม 
ในการสร้างระบบงานและพัฒนาโปรแกรมระบบงานการส่งต่อผู้ป่วยและประวัติผู้ป่วย เพื่อประโยชน์และการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพของโรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินีต่อไป

-2-

- วัตถุประสงค์

  - เพื่อพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลกับโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ

  - เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และแพทย์ผู้ทำการรักษาในการกรอกและเก็บประวัติการรักษาของผู้ของผู้ป่วย

  - เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการให้ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ที่ โรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินีกำหนด ในการให้บริการแก่ผู้ป่วยและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  - เพื่อพัฒนาระบบในการให้บริการผ่านโมบายแอปลิเคชั่น (Mobile Application) ที่ครอบคลุมบริการต่าง ๆ สำหรับผู้ป่วย

  - เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย เพื่อให้สามารถรองรับการใช้งานกับเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคตได้โดยเป็นมาตรฐานสากล

  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการงานและลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของโรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี

  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและปฏิบัติงานของโรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี

  - เพื่อลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นและสามารถให้บริการผู้ป่วยได้มากยิ่งขึ้น

  - เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และยกระดับองค์กรตามนโยบาย Digital Thailand 4.0

  - เพื่อลดปริมาณเอกสารอันเป็นการตอบสนองนโยบายไร้กระดาษ (Paperless)

  - ลดความซ้ำซ้อนในการให้บริการและการเก็บข้อมูล ทำให้มีการบริการที่เป็นมาตรฐานและ
มีฐานข้อมูลที่เป็นมาตรฐานและถูกต้องมากยิ่งขึ้น

  - เพิ่มช่องทางให้แก่เจ้าหน้าที่, แพทย์, บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยในการเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

  - เพื่อรองรับการเชื่อมโยงระบบกับระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลอื่น ๆ

- ขอบเขตของโครงการ

  - ขอบเขตของการดำเนินงานประกอบด้วย

    - พัฒนาระบบงานส่งต่อผู้ป่วยสำหรับการให้บริการแก่แพทย์ผู้ตรวจรักษา ในรูปแบบของ
แอปลิเคชั่นหรือเว็ปแอปลิเคชั่น จำนวน 1 ระบบ

    - พัฒนาระบบสำหรับให้บริการแก่ผู้ป่วยหรือผู้ดูแลผู้ป่วย ตลอดจนแพทย์ผู้ให้การรักษา จำนวน 1 ระบบ

    - พัฒนาระบบโมบายแอปลิเคชั่น (Mobile Application) สำหรับให้บริการแก่ผู้ป่วยหรือผู้ดูแลผู้ป่วย ตลอดจนแพทย์ผู้ให้การรักษา จำนวน 1 ระบบ

    - ติดตั้งระบบงานที่ทำการพัฒนาขึ้นในระบบคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ของทางโรงพยาบาลหรือของผู้ให้บริการตามที่ผู้ว่างจ้างหรือผู้พัฒนาเห็นสมควร จำนวน 1 ระบบ

  - ระยะเวลาในการดำเนินการโครงการ

    - 1 มิถุนายน ถึง 31 สิงหาคม

  - รายละเอียดงาน

| ลำดับ | รายละเอียดงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| 1 | เอกสารสรุปความต้องการ |  |
| 2 | เอกสารการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน |  |
| 3 | ทดสอบการใช้งาน |  |
| 4 | ติดตั้งระบบงาน |  |
| 5 | ส่งมอบระบบงาน |  |

  - รายงานความคืบหน้าระบบ

| ลำดับ | เรื่อง | วันที่ | หมายเหตุ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ประชุมเก็บความต้องการและวิเคราะห์ความต้องการ | 07/06/2564 | ประชุมผ่านทาง Zoomeeting | บริษัท เอไอ เทคโนเวชั่น จำกัด |
| 2 | ทำเเบบสอบถามความต้องการของผู้ใช้งานทั้งหมอเเละคนไข้เพิ่มเติม | 09/06/2564 | โรงพยาบาลเป็นผู้ดำเนินการ | โรงพยาบาลค่ายนวมิทราชินี |
| 3 | รายงานความคืบหน้าระบบที่โรงพยาบาล | 17/06/2564 | ลงพื้นที่ของจริงโรงพยาบาล | บริษัท เอไอ เทคโนเวชั่น จำกัด |

  - ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อโครงการ

    - ปัญหาการแพร่ระบาดโรคติดต่อโควิต – 19

    - การประกาศการห้ามเดินทางข้ามจังหวัด

- ข้อตกลงร่วมกัน

  - ทางทีมพัฒนาระบบจัดทำเอกสารการดำเนินการตามที่ตกลง

  - ทางทีมพัฒนาระบบจะต้องทำการออกแบบและทำการการนำเสนอตัวอย่างหน้าจอระบบต่อโรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี

  - ทางโรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินีจะต้องทำการเตรียมอุปกรณ์ Server ในการเพื่อใช้ในการเชื่อมต่อระบบ

- การบริหารการเปลี่ยนแปลง

ตามเอกสาร ai_changeReq_fnh14_V1

- รายการเอกสารที่เกี่ยวข้อง

| ลำดับ | รายการ |
| --- | --- |
| 6.1 | เอกสารขอบเขตการดำเนินงาน |
| 6.2 | เอกสารสรุปความต้องการ |
| 6.3 | เอกสารแผนดำเนินงานโครงการ |
| 6.4 | เอกสารศึกษาและวิเคราะห์ระบบงาน |
| 6.5 | เอกสารทดสอบระบบ |
| 6.6 | เอกสารคู่มือการใช้งาน |

- ความต้องการของระบบ

  - คุณลักษณะพื้นฐานของระบบงาน

    - ระบบที่ทำการพัฒนาขึ้นมานั้นต้องรองรับภาษาไทย

    - ผู้พัฒนาระบบจะต้องทำการวิเคราะห์ ออกแบบผู้ พัฒนา ทดสอบ ติดตั้ง พร้อมดำเนินการจัดทำเอกสารการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน (System Requirement and Design), ต้นแบบหรือตัวอย่างการออกแบบ (Prototype / Mockup) และรายงานผลการทดสอบความถูกต้องและการยอมรับได้ของผู้ใช้งานระบบ (User Acceptance Test)

    - ผู้พัฒนาระบบจะต้องวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบเพื่อรองรับการเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนการทำงานในอนาคตของทางโรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี

    - ระบบที่พัฒนาต้องเชื่อมต่อกับผู้ใช้ในลักษณะ Web – Based Interface ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินีและโรงพยาบาลเครือข่าย สามารถใช้งานระบบ
ผ่านเครือข่ายสื่อสารในทุกรูปแบบ ทุกเขต ทุกพื้นที่ Online ได้ทั่วประเทศ โดยที่มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลตามลำดับชั้นของผู้ใช้ได้อย่าง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพใน
การใช้งาน

    - ผู้พัฒนาระบบจะต้องทำแผนในการดำเนินการพัฒนาระบบและแผนในการนำร่องการทดลองใช้งานระบบ เพื่อเสนอให้กับทางโรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินีพิจารณาเพื่อเห็นชอบ และจะต้องทำการนำเสนอผลการพัฒนาระบบเป็นระยะๆตามที่ทางโรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินีเป็นผู้กำหนด

    - การวิเคราะห์ ออกแบบ และการพัฒนาระบบต้องใช้เทคโนโลยีแบบ Object โดยระบบ
ที่ทำการพัฒนาขึ้นใหม่นั้นจะต้องสามารถทำงานแบบ Online Real-Time หรือแบบ 
Online Transaction Processing ได้ตลอด 24 ชั่วโมง / 7 วัน

    - ผู้ใช้งานทั้งภายในและภายนอกของระบบที่ทำการพัฒนานั้นจะต้องมี Username และ Password เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนที่ในการรักษาความปลอดภัย รวมถึงระบบต้องมี
การกำหนดสิทธิในการเข้าถึงการทำงานในแต่ละเมนูได้

    - ระบบที่พัฒนาต้องสามารถกำหนดสิทธิการเข้าใช้งานระบบและเปลี่ยนแปลงสิทธิการใช้งาน ต่างๆ ให้ผู้ใช้งานได

    - ข้อมูลที่เก็บไว้ในระบบฐานข้อมูล (Database หรือ Repository) จะต้องสามารถกำหนด ขอบเขตและจำกัดการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้แต่ละคนได้อย่างรัดกุมและปลอดภัยสูงสุด เช่น 
การอ่านอย่างเดียว หรืออ่านเพื่อทำการแก้ไขปรับปรุง เป็นต้น

    - ผู้พัฒนาระบบจะต้องพัฒนาวิธีการ Backup / Restore ข้อมูล และจัดทำการขั้นตอนในการ Backup / Restore ข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลค่ายนวมินทราชาชินี

    - ระบบที่พัฒนาต้องสามารถออกรายงานในรูปแบบต่างๆ ได้ เช่น .PDF, .DOC, .DOCX, .XML, .CSV, .XLS, .XLSX เป็นต้น

    - ระบบที่พัฒนาต้องรองรับการเพิ่มขยายของจ านวนระบบที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เช่น 
การทำ Server Clustering, Load Balancing หรือ Server Replication ได้

    - ผู้พัฒนาระบบจะต้องฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องให้สามารถใช้งานและบำรุงรักษาระบบที่ทำการพัฒนาขึ้นใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    - ระบบที่ทำการพัฒนาขึ้นใหม่นั้นจะต้องปฏิบัติงานอยู่บนผู้ให้บริการ Cloud 
ที่ผ่านมาตรฐาน ISO/IEC 27001

  - ระบบเว็บแอปลิเคชั่น (Web – Application) สำหรับแพทย์ผู้ทำการรักษา

    - ระบบต้องรองรับภาษาไทย

    - มีระบบการยื่นยันตัวตนประเภท Something You Know แบบ Single Sign – On ในการลงชื่อเข้าใช้งานระบบ

    - มีระบบจัดการสิทธิในการเข้าใช้งานหรือการเข้าถึงข้อมูลในเมนูต่าง ๆ

    - มีการเชื่อมต่อระบบกับฐานข้อมูลโปรแกรม HOSXp ของโรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี
โดยการเชื่อมโยงนั้นจะต้องทำผ่าน Application Program Interface : API หรือช่องทางที่
ทางโรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินีเห็นสมควร

    - ระบบต้องมีการแสดงรายงานภาพรวมของระบบโดยจะต้องสามารถแสดงรายการได้แบบ Online Real – Time หรือแบบ Online Transaction Processing หรือวิธีที่ทางทีมผู้พัฒนาระบบเห็นสมควรและไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของโปรแกรมอื่น ๆ ของทางโรงพยาบาล

    - ระบบจะต้องมีหน้าสำหรับแสดงรายชื่อผู้ป่วยที่ทำการส่งต่อไปทำการรักษายังโรงพยาบาล
อื่น ๆ ตามที่โรงพยาบาลกำหนด โดยรายชื่อนั้นจะต้องทำการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลโปรแกรม HOSXp ของทางโรงพยาบาลค่ายอัตโนมัติ

    - ระบบจะต้องสามารถทำการเพิ่มรายชื่อผู้ป่วยที่จะทำส่งต่อการรักษาได้จากระบบและทำการส่งข้อมูลกลับไปบันทึกยังฐานข้อมูลของ HOSXp ด้วย

    - ระบบสามารถทำการดึงประวัติ หรือเอกสารการรักษา ดังต่อไปนี้ได้

      - ประวัติผู้ป่วย

        - ระบบจะต้องทำการดึงข้อมูลพื้นฐานตามที่ทางโรงพยบาลค่ายนวมิทราชินีต้องการหรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

      - โรคที่เป็นหรือที่ทำการรักษาอยู่ในปัจจุบัน

        - ระบบจะต้องสามารถดึงข้อมูลโรคที่เป็นอยู่หรือโรคที่ทำการรักษาอยู่ในปัจจุบันได้อัตโนมัติ และระบบสามารถดึงข้อมูลอาการหรือข้อบ่งชี้โรคได้อัตโนมัติ

        - ระบบสามารถทำการดึงข้อมูลค่าความดันโลหิตและค่าอัตราการเต้น
ของหัวใจ โดยทำการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลโปรแกรม HOSXp ของโรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินีได้อัตโนมัติ

      - ผลการตรวจแลป

        - ระบบสามารถทำการดึงค่าผลแลปจากฐานข้อมูลแลปของทางโรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี

        - ระบบสามารถดึง

      - ยาที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

      - ใบส่งตัวผู้ป่วย

      - แบบแจ้งผลการตรวจรักษา

  - ระบบโมบายแอปลิเคชั่น (Mobile Application) สำหรับแพทย์ผู้ทำการรักษาและสำหรับผู้ป่วยหรือผู้ดูแลผู้ป่วย

    - ระบบรองรับภาษาไทย

    - ระบบต้องรองรับทั้งระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ตั้งแต่เวอร์ชั่น 5.0 ขึ้นไปและระบบปฏิบัติการไอโอเอสเวอร์ชั่น 14 ขึ้นไป

    - ระบบการยื่นยันตัวตนประเภท Something You Know แบบ Single Sign – On ในการลงชื่อเข้าใช้งานระบบ

    - มีการเชื่อมต่อระบบกับฐานข้อมูลโปรแกรม HOSXp ของโรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี
โดยการเชื่อมโยงนั้นจะต้องทำผ่าน Application Program Interface : API หรือช่องทางที่
ทางโรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินีเห็นสมควร

    - ระบบสามารถทำการดึงประวัติ หรือเอกสารการรักษา ดังต่อไปนี้ได้

      - ประวัติผู้ป่วย

        - ระบบจะต้องทำการดึงข้อมูลพื้นฐานตามที่ทางโรงพยบาลค่ายนวมิทราชินีต้องการหรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

      - โรคที่เป็นหรือที่ทำการรักษาอยู่ในปัจจุบัน

        - ระบบจะต้องสามารถดึงข้อมูลโรคที่เป็นอยู่หรือโรคที่ทำการรักษาอยู่ในปัจจุบันได้อัตโนมัติ และระบบสามารถดึงข้อมูลอาการหรือข้อบ่งชี้โรคได้อัตโนมัติ

        - ระบบสามารถทำการดึงข้อมูลค่าความดันโลหิตและค่าอัตราการเต้น
ของหัวใจ โดยทำการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลโปรแกรม HOSXp ของโรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินีได้อัตโนมัติ

      - ผลการตรวจแลป

        - ระบบสามารถทำการดึงค่าผลแลปจากฐานข้อมูลแลปของทางโรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี

        - ระบบสามารถดึง

      - ยาที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

      - ใบส่งตัวผู้ป่วย

      - แบบแจ้งผลการตรวจรักษา

- ข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้พัฒนาระบบ

  - ทางทีมผู้พัฒนาระบบจะต้องทำการพัฒนาระบบให้ตรงตามความต้องการของทางโรงพยาบาล

  - ทางทีมผู้พัฒนาระบบต้องมีทีมงานผู้พัฒนาระบบดังรายละเอียดด้านล่าง โดยทีมงาน 1 คนสามารถปฏิบัติงานได้มากกว่า 1 ตำแหน่ง

    - นักพัฒนาเว็บแอปลิเคชั่นและการเชื่อมโยงข้อมูลอย่างน้อย 1 คน

    - นักพัฒนาระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์อย่างน้อย 1 คน

    - นักพัฒนาระบบปฏิบัติการไอโอเอสอย่างน้อย 1 คน

    - นักจัดการฐานข้อมูลผู้ใช้งานอย่างน้อย 1 คน

    - นักทดสอบระบบอย่างน้อย 1 คน มีประสบการณ์ในการทดสอบระบบอย่างน้อย 2 ปี

- การติดตั้งระบบ

  - ทางทีมผู้พัฒนาระบบจะต้องมีเจ้าหน้าที่สำหรับการลงโปรแกรม

- การฝึกอบรมและให้คำปรึกษา

  - การจัดอบรม

    - ให้ทางทีมผู้พัฒนาระบบต้องทำการจัดอบรมการใช้งานระบบให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย จำนวน 1 ครั้ง เพื่อให้ทางผู้ใช้งานมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบ

  - การให้คำปรึกษา

    - ให้คำปรึกษาในการแก้ไขระบบจำนวน 7 วันต่อสัปดาห์ ในจันทร์ถึงอาทิตย์เวลา 09.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หากนอกเหนือจากวันและเวลาดังกล่าว ทางทีมผู้พัฒนาระบบสามารถให้คำปรึกษาผ่านทางแอปลิเคชั่นไลน์หรือช่องทางอื่น ๆ

- วงเงินในการพัฒนาระบบ

วงเงินในการพัฒนาระบบทั้งหมด 356,400 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

  - วงเงินในการจ้างผู้พัฒนาระบบ วงเงิน 300,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้

    - ค่านักพัฒนาเว็ปแอปลิเคชั่นและการเชื่อมโยงข้อมูล 90,000 บาท

    - ค่านักพัฒนาระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 90,000 บาท

    - ค่านักพัฒนาระบบปฏิบัติการไอโอเอส 90,000 บาท

    - ค่านักจัดการฐานข้อมูลผู้ใช้งาน 30,000 บาท

  - วงเงินจัดซื้ออุปกรณ์เซอร์เวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 50,000 บาท

  - วงเงินค่านำแอปลิเคชั่นขึ้นแอปสโตร์ 3,200 บาท

  - วงเงินค่านำแอปลิเคชั่นขึ้นเพลสโตร์ 3,200 บาท

- การจ่ายเงินและชำระเงิน

- เงื่อนไขในการซ่อมแซมบำรุงรักษา

  - การซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบ

    - ทางทีมผู้พัฒนาระบบจะทำการซ่อมบำรุงรักษาระบบภายใน 24 ชั่วโมง นับจากหลังได้รับการแจ้งเหตุขัดข้องจากทางโรงพยาบาล

- เงื่อนไขในการรับประกันระบบงาน

  - ทางทีมผู้พัฒนาระบบมีการรับประกัน Source Code ตลอดระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ทำการส่งมอบงาน เว้นแต่ผู้รับบริการได้ทำการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือกระทำการอื่นใดต่อ Source Code การรับประกัน Source Code จะถือว่าสิ้นสุดลงทันที